| ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE ชื่อเอกสาร เรื่อง : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เอกสารหมายเลข (Document No.) |  | : |  |  |  |
| แก้ไขครั้งที่ ( Revision No. ) |  | : |  |  |  |
| วันที่อนุมัติใช้ ( Effective Date ) |  | : |  |  |  |
| สำเนาฉบับที่ ( Copy No. ) |  | : |  |  |  |
| ผู้จัดทำ ( Prepared By ) | แผนก / ฝ่าย |  |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้ทบทวน ( Reviewed By ) | ผู้จัดการฝ่าย |  |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้อนุมัติ ( Approved By ) | ## QMR |  |  | วันที่ / Date |  |

- วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของตลาด และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต

- ความรับผิดชอบ

  - แผนกออกแบบ มีหน้าที่ค้นหารวบรวม ข้อมูลในการออกแบบและดำเนินการออกแบบ

  - รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนกออกแบบ มีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบ

- เอกสารอ้างอิง

  - เอกสารทางวิชาการ

  - เอกสารสนับสนุน ได้แก่ โบชัวร์เครื่องจักร ,วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ

  - เอกสารบันทึก จากหน่วยงานต่างๆ

- คำจำกัดความ

  - PRODUCT		หมายถึง		ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

  - MODEL			หมายถึง		ผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นตัวอย่าง

  - PART			หมายถึง		ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ

  - DRAWING NUMBER	หมายถึง		หมายเลขแบบ

- รายละเอียดการดำเนินการ

  - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบกำหนดแบบผลิตภัณฑ์  ( Product ) และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ( Part )

  - แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ ทำแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำหนดแผนงานตามประเภทและรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  - ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

    - การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  แผนกออกแบบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

    - การสรุปข้อมูลและร่างแบบ แผนกออกแบบจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและร่างแบบรูปทรงเบื้องต้น

    - การทบทวนการออกแบบ แผนกออกแบบทำการทบทวนภายในหน่วยงานถึงข้อมูลและแบบร่างของรูปทรงให้ตรงตามความต้องการ

    - การเขียนแบบ จากผลสรุปการทบทวนการออกแบบ แผนกออกแบบดำเนินการเขียนแบบ กำหนดรูปแบบ  คุณลักษณะการทำงาน และกำหนด Drawing Number ในเอกสาร PD04004 เพื่อยืนยันรูปร่าง และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการผลิตเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ในเอกสาร PD04012

    - การรับรองและการอนุมัติแบบ แผนกออกแบบตรวจสอบและรับรองแบบโดยรองกรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกออกแบบ ลงนาม ส่วนกรณีที่แบบไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะดำเนินการแก้ไขแบบก่อนเข้าขบวนการต่อไป

    - การทำ  MODEL แผนกออกแบบนำแบบที่ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยหัวหน้าแผนกไปดำเนินการสร้างชิ้นส่วนและแม่พิมพ์หรือดำเนินการส่งภายนอกผลิต เพื่อใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์

    - การตรวจสอบ MODEL หลังจากทำ MODEL แล้ว แผนกออกแบบ ตรวจสอบ MODEL ตามเอกสาร PD04006 เพื่อใช้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ PRODUCT ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกรณีที่ MODEL ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบหรือมีการเปลี่ยนแปลง แผนกออกแบบ จะดำเนินการแก้ไขแบบโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ที่  6.3.4  เป็นต้นไป

    - การประชุมสรุปผลิตภัณฑ์ หลังจาก MODEL สมบูรณ์แผนกออกแบบประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ฝ่ายขาย & จัดส่ง, ฝ่ายคลังสินค้า & จัดซื้อ,  ฝ่ายผลิต และส่วนงานประกันคุณภาพ โดยการประชุมเพื่อชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมความพร้อมในการผลิตเพื่อออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่

    - การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแบบผลิตภัณฑ์ กรณีที่เข้าสู่ขบวนการผลิตแล้ว แผนกออกแบบจะดำเนินการแก้ไขแบบ Drawing และแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - การเข้าสู่ขบวนการผลิตเป็น MASS PRODUCTION ดังแผนภาพที่  1  แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา

    - สำหรับการออกแบบโดยผู้อื่นหรือหน่วยงานภายนอก เมื่อแผนกออกแบบได้รับ Drawing หรือเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ แผนกออกแบบลงนามอนุมัติรับรองแบบเพื่อใช้เข้าสู่การผลิต

- หลักเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

  - รูปร่างลักษณะและขนาดของแบบโดยคำนึงถึงข้อมูลที่ได้รับและขั้นตอนในการผลิต

  - คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับหรือความต้องการของลูกค้า

  - แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสามารถจัดหาได้ง่าย สะดวกและมีราคาที่เหมาะสม

  - ความคงทนแข็งแรง และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

  - ความถูกต้องของแบบ การใช้ลายเส้นในการเขียนแบบ โดยกำหนดชนิดของเส้นขนาดของเส้นให้ชัดเจนและรูปภาพวางให้เหมาะสมกับกระดาษแบบ

- หลักเกณฑ์การตรวจสอบ MODEL

  - ขนาดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบโดยอ้างอิงเอกสาร PD04004, PD04005 และ PD04006

  - ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน มีประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยในการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์

แผนภาพขบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบ			 	      	  กิจกรรม					 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายผลิต,

แผนกซ่อมบำรุง

ผลิตภัณฑ์เดิม

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายขาย & จัดส่ง

รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ

สรุปและร่างแบบ

ทบทวนแบบร่างภายในหน่วยงาน

เขียนแบบกำหนดขนาด, บอกคุณสมบัติ, วิธีการทำงานและข้อควรระวัง

รับรองแบบ , อนุมัติ

สินค้า MODEL

ตรวจสอบ  MODEL

สู่ขบวนการผลิต PRODUCTION

ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สู่กระบวนการผลิต

รองกรรมการผู้จัดการ/ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/หน.แผนกออกแบบ

แผนกออกแบบ

แผนกออกแบบ

รองกรรมการผู้จัดการ/ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/หน.แผนกออกแบบ

แผนกออกแบบ

รองกรรมการผู้จัดการ/ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/หน.แผนกออกแบบ/ส่วนงาน QA

ฝ่ายผลิต

รองกรรมการผู้จัดการ/ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/หน.แผนกออกแบบ

1.    เอกสารบันทึก,ใบ MEMO

ใบรับรองจากลูกค้า

- เอกสารภายนอก

- เอกสารทางวิชาการ

- เอกสารบันทึกการประชุมPD04002/แบบร่าง

- แบบร่าง

- เอกสารทางวิชาการ

- เอกสารบันทึกการประชุม PD04002

- Drawing PD04004

- เอกสารชิ้นส่วน Model PD04005, PD04012

- เอกสารการตรวจสอบ PD04006

- Drawing PD04004

- เอกสารชิ้นส่วน Model PD04005

- รายการวัสดุ - อุปกรณ์ PD04012

- FLOW-PROCESS CHART PD04013

1. เอกสารบันทึกการประชุม PD04002

2. DRAWING PD04004

1. เอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลง แบบ PD04007

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขผลิตภัณฑ์

NO

YES

NO

YES